成都蒙彼利埃小学多功能房工程

招标文件

成都蒙彼利埃小学

2017年6月12日

目  录

第一章  施工比选申请人须知

第二章  工程量清单

第三章  施工比选申请文件格式

第一章  施工比选申请人须知

- 施工比选申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工比选人 | 名称：成都蒙彼此利埃小学 地址：成都市高新区盛兴街196号 联系人： 林霞锦 电话：18180448581 |
| 2 | 项目名称 | 成都蒙彼此利埃小学多功能房工程 |
| 3 | 建设地点 | 成都蒙彼此利埃小学办公楼四楼 |
| 4 | 资金来源 | 财政投资 |
| 5 | 上限控制价 | 本工程控制价为：196500.00元，任何高于控制价的申请文件都将被否决。 |
| 6 | 施工比选范围 | 成都蒙彼此利埃小学多功能房工程工程量清单所示的全部范围。 |
| 7 | 计划工期 | 计划工期：40 日历天（施工比选申请人所报工期大于40天为废标） 计划开工日期： 2017年 9 月 21 日 计划竣工日期： 2017 年 10 月 31 日 |
| 8 | 质量要求 | 达到国家现行合格标准 |
| 9 | 工程质保期 | 12个月 |
| 10 | 报价要求 | 报价可参照《四川省2015清单计价定额》或自主报价。 。 |

| 11 | 施工比选申请人资质条件 | - 营业执照的经营范围应含有装饰或装修等经营范围； - 具有独立承担民事责任的能力； - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； - 参加本次投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； - 投标截止时间前，在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中被列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单的不允许参加本次投标； - 本次投标不接受联合体投标。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 踏勘现场 | 施工比选申请人自行踏勘现场，费用自理。进入现场前，须征得施工比选人同意。 |
| 13 | 施工比选申请提交截止时间 | 2017 年 9 月 15 日 14 时 30分 |
| 14 | 比选申请文件格式 | （1）比选申请人不得对比选文件格式中的内容进行删减或修改。 （2）比选申请人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为比选申请文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按比选申请文件格式在空格（下划线）由比选申请人填写的内容，不得与比选文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按比选申请文件格式在空格（下划线）由比选申请人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但比选文件中另有规定的从其规定。 （4）比选申请文件应对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （5）比选申请文件应内容完整，字迹清晰可辨。比选申请文件（不包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、比选申请价格的，应作废标处理。 （6）比选申请文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评审小组应要求比选申请人提供原件核验。 |
| 15 | 签字、盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字(包括姓和名)，不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖比选申请人单位（法定名称）章（鲜章）,不得使用专用印章（如经济合同章、比选申请专用章等）或下属单位印章代替。 （3）比选申请文件格式中要求比选申请人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自比选申请而不委托代理人比选申请，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人比选申请，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 16 | 比选申请文件份数 | 比选申请文件正本一份副本一份。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评审差错由比选申请人自行承担。 |
| 17 | 装订要求 | 比选申请文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制和复制。比选申请文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。比选申请文件应严格按照本比选文件的“比选申请文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。 比选申请文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。 修改的比选申请文件的装订也应按本要求办理。 |
| 18 | 比选申请文件的包装和密封 | 比选申请文件的正本和副本采用一个包装。 每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖比选申请人单位章（鲜章）。 |
| 19 | 封套上写明 | 比选人全称： （项目名称） 比选申请文件在 2017 年9月15日14时30分前不得开启 |
| 20 | 开标时间和地点 | 开标时间：2017 年 9月15日 14 时30分 开标地点：成都蒙比利埃小学办公室 |
| 21 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。即： （1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）开标记录表中记录的比选申请报价、比选申请文件中比选申请函的比选申请总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应完全一致（按要四舍五入原则精确到元人民币）。 |
| 22 | 中选价 | 采用经评审的最低报价法。 |
| 23 | 结算及竣工资料 | 本工程竣工后按相关按实际完成工程量和投标单价办理结算。 |
| 24 | 施工临时用电和临时用水 | - 施工比选人向中选人提供施工临时用电电源并计量，用电性质 为商业用电，费用由中选人自行承担； |
| 25 | 其 他 | - 投标发生的费用由比选申请人自行承担，所有投标文件均由招 标人保存，无论中标与否均不予退还。 |

- 第二章  工程量清单

- 第三章  施工比选申请文件格式

成都蒙彼利埃小学多功能房工程

施工比选申请文件

施工比选申请人： 	（法定名称）

年    	 月    日

- 目     录

一、施工比选申请函………………………………………………………………………………

二、法定代表人身份证明…………………………………………………………………………

三、授权委托书……………………………………………………………………………………

四、已标价工程量清单……………………………………………………………………………

五、施工方案…………………………………………………………………………………

六、资格审查资料…………………………………………………………………………………

- 一、施工比选申请函

（施工比选人名称）：

1．我方已仔细研究了 	             （项目名称）施工比选文件的全部内容，愿意以人民币按工程量清单单价报价，工期   	   日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷 ，工程质量达到    	。

- 2. 我方已同意施工比选文件、施工比选申请人须知及前附表的全部条款约定。

3．我方承诺在施工比选申请有效期内不修改、撤销施工比选申请文件。

4．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，与你方按照施工比选文件和我方的施工比选申请文件签订合同。

（2）随同本施工比选申请函递交的施工比选申请函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

施工比选申请人： 	（盖单位章）

委托代理人： 	（签字）

年       月   	      日

- 二、法定代表人身份证明

施工比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	年 	月 	日

经营期限：

姓名：	系 	（施工比选申请人名称） 的法定代表人（职务： 	电话： 		）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

施工比选申请人： 	（ 盖单位章）

年 	月 	日

- 三、授权委托书

本人	（姓名）系		（施工比选申请 人名称）的法定代表人，现委托本单位人员	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 		（项目名称）施工施工比选申请文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至 “施工比选申请人须知”前附表规定的“施工比选申请有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件

施工比选申请人： 	（盖单位章）

法定代表人： 	（签字）

委托代理人： 	（签字）

联系电话： 	（固定电话）      	（移动电话）

年	月 	日

- 四、已标价工程量清单

- 五、施工方案

1. 比选申请人编制施工方案的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

- 六、资格审查资料

后附比选申请人：企业营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件；三证合一营业执照的提供营业执照复印件。